PROJEKTANTRAG
Projekttitel:	Flitzer

A. Projektdaten
Start:	20.12.2022	Projektkategorie:	Projekt
Ende:	5.2.2023	Projektnummer:	1

B. Projektorganisation
ProjektmanagerIn:	Zlabinger Christof	ProjektauftraggeberIn:	HACKSPIEL Raffael
Projektteammitglieder:	Urosevic Marko; Entwickler / Yildirim Aran; Netzwerktechniker / Zlabinger Christof; Entwickler	Lenkungsausschuss: / Ja / Nein
Sonstige Beteiligte:

C. Projektbeschreibung
Ausgangssituation / Projektbegründung:	Gesammter Businessprozess wird händisch erledigt.
Projektgesamtziel:	Es soll eine Client-Server-Architektur erstellt werden. Diese soll es dem Client ermöglichen Daten für eine Rechnung auf den Server hochzuladen und diese dann als eine fertige Rechnung wieder erhalten.
Projektteilziele 	Messbare Ergebnisse
Funktionalität	Das Hochladen auf den Server, das bearbeiten der Datei und das herunterladen soll nicht länger als 2 Minuten dauern
Benutzerfreundlichkeit
<Teilziel 3>	<messbare Ergebnisse TZ 3>
<Teilziel 4>	<messbare Ergebnisse TZ 4>
<Teilziel 5>	<messbare Ergebnisse TZ 5>
Nicht-Ziele:	Personal Cloud, Bearbeitung von anderen Datein
Wirkung / Nutzen:	Die Rechnungs-erstellung soll vollkommen automatisch ablauden. Der/Die Kudenbetreuer/in soll nur die Daten hochladen und eine richtig formatierte Rechnung zurückbekommen
Projektphasen / Hauptaufgaben:	Erstellung eines Netzplanes und Server-Raum festlegen / Bestellung der Hardware für den Server und das Netzwerk / Hardware Einbauen und Software coden / Teilabnahme / Testläufe, Fehlerbehebung, Stresstest / Reflexion und instandhaltung der Hardware und Software
Projektrisiken:	<Qualitätsrisiken> / <technische Risiken> / <Auslastungsrisiken> / <Terminrisiken> / <Akzeptanzrisiken> / ...

D. Projektbudget & Wirtschaftlichkeit
Personalkosten:	Zlabinger Christof (Entwickler & PM 20€/h) * 35h * 5 Wochen = 175h = 3500€ / Yildirim Aran (Netzwerktechniker 20€/h) * 35h * 5 Wochen = 175h = 3500€ / Urosevic Marko (Entwlickler 20€/h) * 35h * 5 Wochen = 175h = 3500€
Summe Pers.kosten:	10500€
Ausgabewirks. Kosten:	<z.B. Beratungskosten>	<in €>
	<Kostenposition>	<in €>
	<Kostenposition>	<in €>
Sonstige Ressourcen:	<z.B. Maschinen, Labors, Räume>
Gesamtprojektkosten / Projektbudget:	<in €>
Projekteinnahmen / Wirtschaftlichkeit:	<Sind während oder nach Beendigung des Projekts Einnahmen zu erwarten, mit denen die Projektkosten kompensiert werden können?>
Folgekosten nach Beendigung des Projekts:	<Entstehen Folgekosten, die bereits jetzt berücksichtigt werden müssen?>

E. Projektkategorisierung	0	1	2	3
strategische Bedeutung
Risikogehalt
Komplexitäts- / Schwierigkeitsgrad
Neuartigkeitsgrad
Termindruck
Klarheit über Projektziele / Kundenanforderungen

F. Sonstiges
Sonstige relevante Informationen:

Projektentscheidung:	Das Projekt wird bewilligt. / Das Projekt wird abgelehnt. / Begründung: / <Datum> / <AuftraggeberIn>