PROJEKTANTRAG

Projekttitel:	Flitzer

A. Projektdaten
Start:	20.12.2022	Projektkategorie:	Projekt
Ende:	5.2.2023	Projektnummer:	1

B. Projektorganisation
ProjektmanagerIn:	Zlabinger Christof	ProjektauftraggeberIn:	HACKSPIEL Raffael
Projektteammitglieder:	Urosevic Marko; Entwickler / Yildirim Aran; Netzwerktechniker / Zlabinger Christof; Entwickler	Lenkungsausschuss: Ja / Nein	/
Sonstige Beteiligte:	/

C. Projektbeschreibung
Ausgangssituation / Projektbegründung:	Alle Rechnungen für die Autovermietung werden händisch von den Kundenbetreuern erstellt.
Projektgesamtziel:	Dieses Projekt soll es der Firma Flitzer ermöglichen Rechnungen 30% schneller zu erstellen und elektronisch zu verwalten. Wodurch die Kundenbetreuer 30% mehr Kunden betreuen können, was wiederrum den Umsatz um 30% steigert.
Projektteilziele 	Messbare Ergebnisse
Benutzerfreundlichkeit	Das bearbeiten einer Rechnung soll nicht länger als 5 Minuten dauern.
Home-office möglichkeit	Die Kundenbetruer sollen auch von zuhause aus arbeiten können wordurch 20% weniger Räume verwendet werden müssen.
Ausfallsicherheit	Im falle eines Stromausfalles sollen die Server noch 5 Minuten erreichbar sein und dann herunterfahren.
Nicht-Ziele:	Personal Cloud, Bearbeitung von Dateien die keine Rechnungen sind
Wirkung / Nutzen:	Die Rechnungserstellung wird um 30% schneller ablaufen wodurch die Kundenbetreuer 30% mehr Kunden betreuen können
Projektphasen / Hauptaufgaben:	Erstellung eines Netzplanes und Server-Raum festlegen / Bestellung der Hardware für den Server und das Netzwerk / Hardware Einbauen und Software coden / Teilabnahme / Testläufe, Fehlerbehebung, Stresstest / Reflexion und Instandhaltung der Hardware und Software

Projektrisiken:	Personalausfall / Zu knappe Termine / Zu wenig Geld

D. Projektbudget & Wirtschaftlichkeit
Personalkosten:	Zlabinger Christof (Entwickler & PM 20€/h) * 35h * 5 Wochen = 175h = 3500€ Yildirim Aran (Netzwerktechniker 20€/h) * 35h * 5 Wochen = 175h = 3500€ / Urosevic Marko (Entwickler 20€/h) * 35h * 5 Wochen = 175h = 3500€
Summe Pers.kosten:	10500€
Ausgabewirks. Kosten:	/
Sonstige Ressourcen:	2x Server: 980€, 100m LAN-Kabel: 70€
Gesamtprojektkosten / Projektbudget:	11250€
Projekteinnahmen / Wirtschaftlichkeit:	/
Folgekosten nach Beendigung des Projekts:	Wartung der Server einmal alle 2 Monate (30€)

E. Projektkategorisierung	0	1	2	3
strategische Bedeutung			x
Risikogehalt		x
Komplexitäts- / Schwierigkeitsgrad			x
Neuartigkeitsgrad		x
Termindruck		x
Klarheit über Projektziele / Kundenanforderungen				x

F. Sonstiges
Sonstige relevante Informationen:	/

Projektentscheidung:	Das Projekt wird bewilligt. / Das Projekt wird abgelehnt.Begründung: / 25.9.2022 / HACKSPIEL Raffael